Załącznik Nr 6

do uchwały Nr  XXIV/175/2005

Rady Miasta   Radziejów

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) | Jedn.organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione wydatków minionych latach | Wysokość wydatków w planowanym roku budżetowym | Wysokość wydatków w roku 2007 | Wysokość wydatków w roku 2008 | Wysokość nakładów w 2009 roku i następne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotłownia olejowa dla osiedla przy ul. Działkowej | Urząd Miasta | 2001 -2008 | 201.300 | 125.800 | 25.160 | 25.160 | 25.180 | 0 |
| 2. | Kotłownia olejowa dla Szkoły Podstawowej | Urząd Miasta | 2001 -2008 | 252.540 | 157.869 | 31.600 | 31.600 | 31.471 | 0 |
| 3. | Rozbudowa budynku przy ul.Kujawskiej 2 | Urząd Miasta | 2005-2006 | 415.000 | 220.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kanalizacja sanitarna dla Miasta Radziejów II etap | Urząd Miasta | 2005-2006 | 1.144.000 | 24.000 | 1.120.000 | 0 | 0 |  |
| 5. | Budowa pływalni przy budynku Szkoły Podstawowej | Urząd Miasta | 2005-2006 | 938.617 | 18.615 | 920.002 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Termomodernizacja budynku M i PDK w Radziejowie przy ul. Odjezdnej 33 | Urząd Miasta | 2005-2006 | 332.500 | 12.500 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych | Szkoła Podst. Przedszkole, Urząd Miasta | 2005-2006 | 544.640 | 14.640 | 530.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Budowa drogi na osiedlu przy ul.Chopina | Urząd Miasta | 2005-2008 | 2.000.000 | 9.150 | 0 | 990.850 | 1.000.000 | 0 |
| 9. | Modernizacja kotłowni na osiedlu przy ul. Objezdnej | Urząd Miasta | 2005-2006 | 83.196 | 57.187 | 26.009 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Modernizacja dwóch stacji uzdatniania wody wraz z wykon.nowej studni głębinowej | Urząd Miasta | 2006-2007 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| 11. | Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej na budynek socjalny | Urząd Miasta | 2006-2008 | 400.000 | 0 | 30.000 | 200.000 | 170.000 | 0 |
| 12. | Modernizacja Miejskiego Ratusza | Urząd Miasta | 2007-2009 | 500.000 | 0 | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 |
| 13. | Budowa kanalizacji sanitarnej – kolejne etapy | Urząd Miasta | 2007-2015 | 3.000.000 | 0 | 0 | 100.000 | 2.900.000 | 0 |
| 14. | Kompleksowe zagospodarowanie lasu miejskiego oraz terenów wokół zbiornika wodnego | Urząd Miasta | 2007-2008 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 15. | Budowa kanalizacji deszczowej i rozdział istniejącej sieci ogólnospławnej | Urząd Miasta | 2008-2014 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
|  | Ogółem |  |  | 13.811.793 | 639.761 | 3.197.771 | 1.597.610 | 5.376.651 | 3.000.000 |