Załącznik Nr  5

do uchwały Nr XXIV/175/2005

Rady  Miasta Radziejów

z dnia  28 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

# PLAN  WYDATKÓW  INWESTYCYJNYCH  NA  2006  ROK

| Lp | Klasyfikacja |  |  | Wyszczególnienie |  | Wartość kosztorysowa | Termin (rok) |  | W y d a t k i |  |  | Zaangażowanie (wydatki do poniesienia w latach następnych) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdział | § | inwestor | nazwa inwestycji |  | Rozpo- częcia | Zakoń- czenia | Wykonanie w latach ubiegłych | Planowa-ne nakłady w 2006r | Finansowanie w 2006 roku | Planowa- ne finansowa- nie w 2007 roku | Planowane finansowa-nie w latach następnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Urząd Miasta | Zakup drogi wewnętrznej przy ul. Rolniczej 6a | 35.000 | I/2006 | I/2006 | 0 | 35.000 | Ogółem – 35.000 w tym: a) 35.000 b) ..... c) .............. | 0 | 0 |
| 2. | 700 | 70005 | 6050 | Urząd Miasta | Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kujawskiej 2 | 415.000 | II/2005 | XII/ 2006 | 220.000 | 195.000 | Ogółem – 195.000 w tym: a) 195.000 b) ............. c) .............. | 0 | 0 |
| 3. | 700 | 70005 | 6050 | Urząd Miasta | Dokumentacja projektowa na adaptację budynku przy ul. Szpitalnej na budynek socjalny | 30.000 | II/2006 | VII/ 2006 | 0 | 30.000 | Ogółem –30.000 w tym: a) 30.000 b) ............. c) .............. | 0 | 0 |
| 4. | 700 | 70095 | 6050 | Urząd Miasta | Modernizacja kotłowni na osiedlu przy ul.Objezdnej | 83.196 | X/2005 | III/2006 | 57.187 | 26.009 | Ogółem – 26.009 w tym: a) 26.009 b) ............. c) .............. | 0 | 0 |
| 5. | 700 | 70095 | 6060 | Urząd Miasta | Zakup kotłowni olejowej ul.Działkowa | 201.300 | I/2001 | XII/ 2008 | 125.800 | 25.160 | Ogółem – 25.160 - 25.160 - ….. c) ……….. | 25.160 | 25.180 |
| 6. | 750 | 75023 | 6060 | Urząd Miasta | Zakup zespołów komputerowych | 10.000 | IV/2006 | XI/2006 | 0 | 10.000 | Ogółem – 10.000 w tym: a) 10.000 b) …. c) …….. | 0 | 0 |
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Urząd Miasta | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej | 408.540 | XI/2005 | XI/2006 | 8.540 | 400.000 | Ogółem – 400.000 w tym: - 60.000 - ... c) 340.000 | 0 | 0 |
| 8 | 801 | 80101 | 6060 | Szkoła Podsta- wowa | Zakup kotłowni olejowej ul. Szkolna | 252.540 | I/2001 | XII/ 2008 | 157.869 | 31.600 | Ogółem - 31.600 w tym: a ) 31.600 b ................ c ................ | 31.600 | 31.471 |
| 9. | 801 | 80101 | 6058 | Urząd Miasta | Budowa pływalni odkrytej przy Szkole Podstawowej w Radziejowie | 938.617 | II/2005 | VI/2006 | 0 | 563.170 | Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE - 563.170 | 0 | 0 |
|  |  |  | 6059 |  |  |  | II/2005 | VI/2006 | 18.615 | 356.832 | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE Budżet państwa – 93.861 Środki własne - 262.971 | 0 | 0 |
| 10. | 801 | 80104 | 6050 | Urząd Miasta | Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 | 136.100 | XII/ 2005 | VIII/ 2006 | 6.100 | 130.000 | Ogółem – 130.000 w tym: - 20.000 - ……. c) 110.000 | 0 | 0 |
| 11. | 900 | 90001 | 6050 | Urząd Miasta | Kanalizacja sanitarna w ulicach Miasta Radziejów II etap | 1.144.000 | VII/ 2005 | XII/ 2006 | 24.000 | 1.120.000 | Ogółem – 1.120.000 w tym: - 220.000 - ........ - 880.000 d) 20.000 | 0 | 0 |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miasta | Budowa oświetlenia w parku miejskim przy ul. Polnej i Parkowej | 40.000 | II/2006 | VII/ 2006 | 0 | 40.000 | Ogółem – 40.000 w tym: - 40.000 - ........ c) ........... | 0 | 0 |
| 13. | 921 | 92109 | 6050 | Urząd Miasta | Termomodernizacja budynku Miejskiego i Powiatowego Domu Kultury w Radziejowie przy ul. Objezdnej 33 | 332.500 | XII/ 2005 | IX/ 2006 | 12.500 | 320.000 | Ogółem –320.000 w tym: - 64.000 - ..... - 256.000 |  |  |
| Legenda: - środki własne - dotacje - pożyczki - GFOŚ i GW - kredyty |  |  |  |  | OGÓŁEM | 4.026.793 |  |  | 630.611 | 3.282.771 | Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE 563.170 (kredyt) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE Budżet państwa – 93.861 (kredyt) Środki własne 262.971 w tym: 252.969 (kredyt) 10.002 (własne) Pozostałe inwestycje: - 756.769 - ............. - 1.586.000 - 20.000 | 56.760 | 56.651 |