B.11.2017	Radziejów, dnia 13.03.2017r.

Wg rozdzielnika

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

Niniejszym zapraszam do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” (branża sanitarna i wodociągowa).

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem obejmuje również okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Projekt ubiega się o otrzymanie dofinansowania ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno- ściekowej

I.  Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” realizowane będzie przez Wykonawcę, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, tj. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice.

2. Zadanie wykonane zostanie na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej:

- Decyzją Nr 32/2015 z dnia 14.04.2015r. Starosty Radziejowskiego udzielającą pozwolenia na budowę;

- Decyzją Nr 41/2015 z dnia 19.03.2015r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego udzielającą pozwolenia na budowę;

- Decyzją Nr 149/2015 z dnia 20.07.2015r. Starosty Radziejowskiego udzielającą pozwolenia na budowę;

- zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych dla Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 02.04.2015 roku  i obejmuje:

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szkolna, Kruszwicka, Kościuszki, Zaułek, Kilińskiego, Krótka, Niska, Rynek, Rzemieślnicza, Zachodnia, Stroma, Objezdna, Parkowa, Toruńska, Dolna, Szewska, Zakątna, Franciszkańska, Ojca Świętego Jana Pawła II, Brzeska, Przesmyk, Zamkowa, Wąska, Podgórna, Puławskiego, Wyzwolenia, 1-go Maja, Działkowa,

b) budowę sieci wodociągowej w ulicach: Toruńska, Rynek, Dolna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Wyzwolenia;

c) odtworzenie nawierzchni.

II. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego  określają:

a) dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  (STWiOR).

SIWZ wraz załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej tj. www.bip.umradziejow.pl zakładka Zamówienia publiczne i przetargi, zakładka Zamówienia publiczne.

III. Terminy realizacji w/w zakresu rzeczowego robót przez Wykonawcę:

a)	od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót związanych z realizacją zadania i spisania bezusterkowego protokołu odbioru. (Umowny termin wykonania robót budowlanych do dnia 10 sierpnia 2018 roku.)

b)	w okresie gwarancji i rękojmi – od dnia dokonania odbioru końcowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, tj.  84 miesięcy, bądź do dnia usunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, a usuwanych po zakończeniu ww. okresów.

IV. Doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że:

- zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dokumentami, że usługi zostały wykonane należycie), odpowiadające swoim rodzajem i wartości usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. świadczenie usług nadzoru budowlanego lub kierowania budową, przy realizacji zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości co najmniej 2 000 000,00zł); Należy wypełnić Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- posiada uprawnienia lub dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej branży sanitarnej i wodociągowej wraz z kopią aktualnego dokumentu o przynależności osoby wykonującej funkcję inspektora nadzoru do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie niniejszego warunku. Należy wypełnić Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.	spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu.

2. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenie i załączniki:

a)	„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp.”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego;

b)	Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Zdolność techniczna

c)         Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Zdolność zawodowa

VI. Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie powinno zostać wyrażone jako wartość procentowa od wynagrodzenia brutto wykonawcy robót budowlanych: wartość robót budowlanych po przetargu: 6 464 487,88 złotych brutto w tym:

wartość robót kanalizacyjnych i wodociągowych 2 669.192,44 zł

wartość robót odtworzeniowych dróg 3 795 295,44 zł.

W ustalonym wynagrodzeniu winny być zawarte wszystkie koszty związane z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego, koszty przejazdu, diet, noclegów a ponadto: obowiązujące podatki, składki ZUS  oraz wszelkie składki naliczane przez pracodawcę.

VI. Opis sposobu składania ofert

1. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

OFERTA NA

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” (branża sanitarna i wodociągowa).

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 20 marca 2017 r. godz. 10.15

2. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów, pok. 117, w terminie do dnia 20 marca 2017 roku, godz. 10.00

3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

4. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego w dniu 20 marca 2017 roku, godz. 10.15

5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

W załączeniu  :

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp

- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Zdolność techniczna

- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Zdolność zawodowa

- Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego -  Wzór umowy

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów   I piętro, pokój 113;

- pod numerem telefonu 54 285 7123

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Radziejów

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

O F E R T A

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

WYKONAWCA:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

............................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ………. r. na : Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” (branża sanitarna i wodociągowa).

- Oferujemy wykonanie usługi za cenę :

CENA OFERTOWA netto		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Vat					_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

CENA OFERTOWA brutto		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

- Imię i nazwisko osoby/osób, które będą pełniły funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego:

…………………………………………………..

- Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.......................................................................................................................

...........................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w …………………. pod numerem ………….

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

...........................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................

Numer telefonu: ............................................................................

Numer faksu:  ...................................................................................

e-mail ...................................................................................................................

Data: ...........................................                                     ............................................................

(pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela)

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25a UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dot. warunków udziału w postępowaniu)

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

WYKONAWCA:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

............................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Na potrzeby zapytania ofertowego na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” (branża sanitarna i wodociągowa) prowadzonego przez Gminę Miasto Radziejów oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  zapytaniu ofertowym;

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy;

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5.

…………….……......................(miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Zdolność techniczna

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

WYKONAWCA:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

............................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG, Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, DAT WYKONANIA ORAZ ODBIORCÓW

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonywania | Rodzaj i całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin i miejsce realizacji roboty budowlanej |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcia | Data Zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dowody* określające, że wyżej wymienione że usługi zostały wykonane:  należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone.

..............................., dn. ...............             					  ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*- za dowody uznaje się referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty

- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- Zdolność zawodowa

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

WYKONAWCA:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

............................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE PEŁNIĆ POSZCZEGÓLNE FUNKCJE ZE WSKAZANIEM CZY WYKONAWCA DYSPONUJE CZY BĘDZIE DYSPONOWAŁ N/W OSOBĄ | KWALIFIKACJE ZAWODOWE | UPRAWNIENIA DOŚWIADCZENIE | DOŚWIADCZENIE | WYKSZTAŁCENIE | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI | INFORMACJA O PODSTAWIE DYSPONOWA- NIA TYMI OSOBAMI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DYSPONUJĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * |  |  |  |  |  |  |
| DYSPONUJĘ / BĘDĘ DYSPONOWAŁ * |  |  |  |  |  |  |

*- nie potrzebne skreślić

- Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzór umowy

UMOWA NR BGK…..2017

zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy Gminą Miasto Radziejów Regon 910866614, NIP 889-149-03-16 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Radziejów Pana Sławomira Bykowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Wandy Śniegowskiej zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……… z siedzibą  w …………,  wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w ………….. pod numerem …………. mającym nadany nr NIP  ………………  oraz REGON …………… reprezentowanym przez: …………….., zwanym dalej „Inspektorem”, następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” (branża sanitarna i wodociągowa) oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

§ 2

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego

- Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie wykonywanych w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” realizowane będzie przez Wykonawcę, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, tj. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice.

Zadanie wykonane zostanie na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej:

- Decyzją Nr 32/2015 z dnia 14.04.2015r. Starosty Radziejowskiego udzielającą pozwolenia na budowę;

- Decyzją Nr 41/2015 z dnia 19.03.2015r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego udzielającą pozwolenia na budowę;

- Decyzją Nr 149/2015 z dnia 20.07.2015r. Starosty Radziejowskiego udzielającą pozwolenia na budowę;

- zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych dla Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 02.04.2015 roku.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót:

a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szkolna, Kruszwicka, Kościuszki, Zaułek, Kilińskiego, Krótka, Niska, Rynek, Rzemieślnicza, Zachodnia, Stroma, Objezdna, Parkowa, Toruńska, Dolna, Szewska, Zakątna, Franciszkańska, Ojca Świętego Jana Pawła II, Brzeska, Przesmyk, Zamkowa, Wąska, Podgórna, Puławskiego, Wyzwolenia, 1-go Maja, Działkowa, b) budowę sieci wodociągowej w ulicach: Toruńska, Rynek, Dolna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Wyzwolenia;

c) odtworzenie nawierzchni.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego  określają:

a) dokumentacja projektowa,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  (STWiOR).

§ 3

Terminy wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania materiałów wyjściowych

1.	Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy Inspektor będzie wykonywał w następujących okresach:

a)	od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia robót związanych z realizacją zadania i spisania bezusterkowego protokołu odbioru. (Umowny termin wykonania robót budowlanych do dnia 10 sierpnia 2018 roku.)

b)	w okresie gwarancji i rękojmi – od dnia dokonania odbioru końcowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, tj. 7 lat, bądź do dnia usunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, a usuwanych po zakończeniu ww. okresów.

2.  Inspektor otrzymuje od Zamawiającego:

- 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej,

- kserokopie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,

- kserokopię umowy  zawartej z Wykonawcą robót budowlanych wraz z ofertą Wykonawcy,

inne posiadane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

§ 4

Wynagrodzenie i płatności

1.	Za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, Inspektor otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty wykonawcy z dnia ………….r w kwocie netto:…….. zł (słownie:………………………..)

podatek vat:……………………..zł (słownie:…………………………….)

brutto:…………………………zł (słownie:…………………………).

2. Płatność wynagrodzenia dla Inspektora dokonywana będzie na podstawie przejściowych faktur VAT i faktury końcowej, procentowo do wartości faktur wykonawcy robót. Łączna kwota faktur przejściowych wypłacana Inspektorowi nie może przekraczać 90% wartości przedmiotu umowy.

3.  Faktura końcowa o wartości min. 10% płatna po przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

4. Termin płatności kwoty wynikającej z faktur Inspektora upływa 30-go dnia od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto podane przez Inspektora w fakturze. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Inspektor nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.

7. Inspektor zobowiązuje się do zamieszczenia na każdej z faktur danych dotyczących numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy.

8. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym pracę inspektorów branżowych.

9. Wynagrodzenie Inspektora ulegnie stosownemu zmniejszeniu, proporcjonalnie do zmniejszenia wynagrodzenia należnego wykonawcy robót w skutek ograniczenia przedmiotu umowy.

§5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,

b) udział w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót instalacyjnych,

c) terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Inspektora.

§ 6

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1.	sprawowanie w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad całością robót budowlano-montażowych zadania inwestycyjnego określonego w § 1 niniejszej umowy nad budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;

2.	wykonywanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25, 26 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późniejszymi zmianami);

3.	rozliczenie budowy z „Wykonawcą robót budowlanych”.

4.	kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane (w tym zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym);

5.	wydawanie wiążących poleceń do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz;

6.	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę;

7.	bieżące informowanie Zamawiającego na temat  realizacji robót, ze szczególnym     uwzględnieniem przyjętego harmonogramu finansowo- rzeczowego;

8.	 bieżąca kontrola  realizacji robót na terenie budowy w całym okresie  realizacji robót, co najmniej 2 razy w tygodniu w dniach wskazanych przez Zamawiającego (wyłączone przerwy w realizacji robót);

9. 	stawianie się na budowie w czasie max. 24 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia;

10. 	 uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego;

11.	współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową, wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów;

12. 	współpraca z inspektorem nadzoru pełniącego nadzór nad odtworzeniem nawierzchni;

13. 	weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym, odbiorem końcowym, odbiorem po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbiorem ostatecznym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót (książki obmiarów) i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem;

14. 	sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

15. 	nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia;

16. 	dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru po okresie rękojmi oraz gwarancji i odbioru ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania;

17. 	uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych;

18. 	udział w pracach zespołu projektowego, który został powołany Zarządzeniem nr 173/2017 Burmistrza Miasta Radziejów. Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

a) akceptacja wszelkich zmian umowy związanych z przedmiotem zamówienia;

b) monitorowanie, kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

c) udział we wszelkich odbiorach;

19. 	uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń;

20. 	kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;

21.  	sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba;

22.	 w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień;

23.	uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych wad i usterek;

24. 	zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy;

25. 	żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji;

26. 	zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę;

27. 	pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

28. 	uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn;

29. 	nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania;

30. 	współdziałanie z Zamawiającym przy sporządzaniu raportów, sprawozdań, zestawień i innych dokumentów wymaganych w procesie sprawozdawczości Projektu wymienionego w § 1 umowy, w terminach umożliwiających dokonanie terminowych, poprawnych rozliczeń Projektu, określonych w umowie o dofinansowanie tego projektu lub na każde wezwanie Instytucji biorących udział we wdrażaniu;

31. 	obowiązek weryfikowania podwykonawców biorących udział w budowie.

§ 7

Uprawnienia inspektora

1. Inspektor oświadcza, że:

a) obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wg ustaleń § 1 pełnić będzie następująca osoba legitymująca się następującymi uprawnieniami i przynależnością do izby branżowej:  ……….., legitymujący(a) się  uprawnieniami budowlanymi nr

(imię i nazwisko)

…………. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa ………….

2. Na czas pełnionych obowiązków będących przedmiotem niniejszej umowy inspektor biorący udział w realizacji umowy utrzyma członkostwo w izbie samorządu zawodowego, co potwierdza  przedkładając aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności.

§ 8

Zobowiązania i uprawnienia stron

oraz zasady porozumienia się stron

1. Inspektor wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych  oraz obowiązującymi normami.

2. Inspektor i Zamawiający zobowiązują się do niezwłocznego tj. najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywania sobie wszelkich informacji i oświadczeń istotnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i zadania inwestycyjnego.

3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Inspektorem w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom, drogę elektroniczną lub faksem.

4.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy jeżeli:

a)	Inspektor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

b)	Inspektor wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności;

c)	jeżeli Inspektor regularnie opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności;

d)	jeżeli dwukrotnie zostanie stwierdzone na piśmie, że Inspektor nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków o których mowa w §6 niniejszej umowy;

e) 	wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2. 	W przypadku nieprzyznania dofinansowania ze środków unijnych dla niniejszego projektu Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót (umowne prawo odstąpienia od części umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o wartość robót, które nie zostały wykonane.

3. 	Inspektorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a)	odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

b)	zawiadomi Inspektora, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. 	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.     Inspektor nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w              wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 10

Kary umowne, odszkodowania

1.	Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1	Inspektor jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości  20% wynagrodzenia umownego określonego w par 4 ust.1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor;

1.2	Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Inspektorowi kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w par. 4 ust. 1 za odstąpienie od realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2.   Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na   zasadach ogólnych

3. Odstąpienie Inspektora lub Zamawiającego od realizacji umowy wymaga 14-sto dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niedbałego wypełniania przez Inspektora obowiązków wynikających z umowy.

§ 11

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

1.1. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania robót budowlanych;

1.2. zmiany stawki podatku od towarów i usług;

1.3. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

1.4. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inspektora, z zastrzeżeniem, że:

a) w wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1.2. wysokość wynagrodzenia Inspektora zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

b) w przypadku zmian, o których mowa w pkt 1.3. i 1.4., Zamawiający obowiązany jest do weryfikacji i akceptacji zasadności tych zmian oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Inspektora w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia.

2. Zmiana inspektora nadzoru wymaga zmiany do umowy.

3. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§ 12

Postanowienia dodatkowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla „Zamawiającego” oraz jeden dla ”Inspektora”.

INSPEKTOR:					      ZAMAWIAJĄCY: