Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Radziejów za I półrocze 2014 roku

Realizując postanowienia uchwały Nr VIII/50/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia                           24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze poniżej przedstawiam  przedmiotową informację składającą się z części opisowej i tabelarycznej.

- Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

Z  przedstawionych danych w tabeli Nr 1 wynika, iż wykonanie dochodów i wydatków za                  I półrocze oscyluje w granicach 42,83%  do 54,01%.

Dochody ogółem wykonano w wysokości 54,01% przyjętego planu,  w tym dochody bieżące w wysokości 57,37%, a dochody majątkowe w wysokości 4,04%.  Niski poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest brakiem wpływu dotacji w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych, których wpływ w znaczącej części uzależniony jest od wykonania wydatków. Natomiast niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynika z faktu, iż wystawiona sprzedaż  nieruchomość, w postępowaniu przetargowym nie znalazła nabywcy. Wobec powyższego plan tych dochodów należy urealnić w II półroczu.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 42,83% przyjętego planu, w tym wydatki bieżące w wysokości 50,68%, a wydatki majątkowe w wysokości 9,64%.  Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż część zadań jest nowo rozpoczynana, a znacząca ich część jest kontynuacją realizowanych zadań i dotyczy robót budowlanych. Wyłonienie wykonawców, przebieg prac budowlanych i ich odbiory będą odbywać się w II półroczu zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Nie przewiduje się, iż zaplanowane przedsięwzięcia miałyby być niewykonane. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z przyjętymi wartościami.

W terminie dokonywano spłaty  odsetek i rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia nowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, które stanowią źródło finansowania inwestycji. Z uwagi na niskie stopy procentowe nadwyżkę środków finansowych lokowano na krótkoterminowych lokatach bankowych, których nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-NDS. Szerzej stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach  i paragrafach zawarto w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Natomiast w tabeli nr 1 do przedmiotowej informacji szczegółowo odniesiono się do poszczególnych kategorii ekonomicznych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej, a dotyczącej bieżącego roku budżetowego.

Dochody i wydatki na lata następne czyli okres od 2015 do 2029 roku opracowano przy uwzględnieniu wskaźników inflacji opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Podstawą do wyliczeń był opracowany plan budżetu na 2014 rok stan na dzień 1 stycznia br. W wydatkach przewidziano kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

- Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 WPF na lata 2014-2017.

- Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące.  Plan na 2014 rok wynosi  57.341,00 zł, wykonano 41.271,48 zł, tj. 71,98%. Wysoki procent wykonania wynika z faktu, iż wydatki na program zgodnie z harmonogramem przypadały  na I połowę 2014 roku.

Realizacja przebiega następująco w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- „ Uczenie się przez całe życie” Comenius, projekt finansowany ze środków  UE przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 80% w 2013 r., a pozostałe 20% wpłynie do budżetu po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu złożonego sprawozdania tj. w 2015 r. Okres realizacji projektu - 1 sierpień 2013r. do 31 lipca 2015 roku. Beneficjent ma obowiązek zorganizowania co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. W wyjazdach uczestniczą nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie szkoły podstawowej. Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej wśród uczniów i pracowników oświaty, poznanie kultury państw partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych. Wartość projektu oszacowano na kwotę 84.000 zł, limit wydatków na 2014 rok wynosi 56.860 zł, z tego wydatkowano w I półroczu 41.271,48 zł, tj. 72,58%. Sfinansowano koszty pobytu i podróży 6 uczniów i 3 nauczycieli do Wielkiej Brytanii oraz 4 uczniów, 1 nauczyciela                       i 1 pracownika niepedagogicznego do Rumunii. W bieżącym roku budżetowym zaplanowany jest jeszcze wyjazd do Włoch i Grecji. Natomiast w 2015 roku  zostaną zorganizowane wyjazdy do Portugalii i Hiszpanii. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – projekt realizowany w partnerstwie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Celem jest zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Zabezpieczone środki w kwocie 481 zł stanowią wkład własny partnera w wysokości 25% planowanych kosztów związanych z wdrożeniem projektu. Okres realizacji obejmuje lata 2013-2014. Brak wydatkowania środków w 2014r.

Wydatki majątkowe. Plan na 2014 rok  obejmujący koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (w informacji z wykonania budżetu do wydatków z udziałem środków unijnych przedstawiono wyłącznie koszty kwalifikowane) kwota 1.011.952,00 zł, wykonano   3.570,76   zł, tj.  0,35%.

Realizacja przebiega następująco w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1) „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – projekt realizowany w partnerstwie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Celem jest zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Zabezpieczone środki w kwocie 14.717 zł stanowią wkład własny partnera w zakupie sprzętu. Wydatkowanie środków nastąpi w oparciu o notę obciążeniową wystawioną przez Lidera. Okres realizacji obejmuje lata 2013-2014, brak wydatkowania środków.

2)  „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu II  Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią. Celem  projektu jest podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczanie strat ciepła. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi bowiem znaczne ograniczenie strat ciepła podczas okresu grzewczego, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, wydzielanych przez zainstalowaną kotłownię. Projekt rozpoczęto w 2010 roku opracowując dokumentację  techniczną. W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków EFRR. W czerwcu br. Lider projektu tj. Powiat Radziejowski podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji w/w projektu ze środków EFRR. Przystąpiono do prac związanych z ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane. Prace winny być zakończone do dnia                    30 listopada 2014 roku. W projekcie umowy przewidziano jedną fakturę częściową na 75% wartości wykonanych i odebranych robót. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 1.130.305 zł, z tego udział Miasta 299.728,51 zł. W budżecie i WPF zaplanowano środki na nieprzewidziane wydatki w wysokości 9.981 zł plus koszty niekwalifikowane poniesione w latach ubiegłych.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu budynku, wykonanie elewacji, remont daszku nad wejściem głównym, wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnym wejściem do budynku, wymiana drzwi garażowych i zewnętrznych do budynku, wykonanie opaski wokół budynku. Wartość projektu może ulec zmianie po wyłonieniu wykonawcy.

3) „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie” Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu II  Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią. Celem  projektu jest podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczanie strat ciepła. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi bowiem znaczne ograniczenie strat ciepła podczas okresu grzewczego, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery. Ponadto poprawi się stan obiektu sportowego ogólnie dostępnego dla mieszkańców. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę 689.131 zł, z tego na bieżący rok budżetowy przypada kwota 659.435 zł. Prace winny być zakończone do 30 września br.. Projekt termomodernizacji budynku obejmuje następujące prace budowlano-montażowe: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę kotła centralnego ogrzewania + ciepłej wody użytkowej, wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem instalacji solarnej, docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, licowanie istniejących schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi, wymianę parapetów zewnętrznych, montaż zadaszeń systemowych nad wejściami do budynku, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę istniejących balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej przy wejściach do budynku oraz przy wejściu do kotłowni, wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie elewacji i instalacji odgromowej. 6 czerwca br. podpisano umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu w formie zaliczki i refundacji w/w projektu ze środków EFRR. Ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy, a wartość projektu ulegnie zmianie z uwagi na zaoferowanie niższej ceny na usługę.

4)  Zakup sprzętu i wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2012-2014, dla którego udział Miasta oszacowano na kwotę 33.291zł, w 2013 roku wydatkowano kwotę 5.200,25 zł. Na 2014 rok określono limit na kwotę 28.090 zł, z którego wydatkowano 1.621,76 zł, co stanowi 3,79% planu. W miarę postępu realizacji projektu Lider obciąża kosztami przypadającymi na partnera tj. Miasto Radziejów.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe w tej grupie zadań zaplanowano na 2014 rok w wysokości 1.596.000 zł, wykonano 10.646,30 zł,  tj. 0,67 %.

Realizacja przebiega następująco w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1) „Budowa Sali gimnastycznej w Radziejowie”  celem zadania jest poprawa jakości kształcenia i kondycji zdrowotnej dzieci na poziomie podstawowym poprzez rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Radziejowie. Zadanie rozpoczęto w 2006 roku, poniesiono do 2013 r. wydatki na kwotę 85.679,98 zł i dotyczą zakupu dokumentacji projektowej, limit wydatków na bieżący rok budżetowy określono na kwotę 1.120.000 zł, wykonano 3.266,30 zł, tj. 0,29%. Limit na lata 2015-2016 wynosi 1.326.320 zł. Łączne nakłady finansowe tego projektu winny się zamknąć kwotą 2.532.000 zł. Przewidywaną pierwotnie wartość kosztorysową na kwotę 3.782.395 zł zmniejszono po wyłonieniu wykonawcy robót. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej na działce o nr ewid. 1244/2 w Radziejowie. Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków – 1 177,33 m2. Powierzchnia użytkowa projektowanych budynków – 1 065,79 m2, kubatura – 9 450 m3. W wyniku inwestycji powstanie obiekt o wymiarach wewnętrznych 37,71 m x 23,35 m, o powierzchni 880,53 m2. Nowo wybudowana sala gimnastyczna zostanie połączona z obecnym obiektem łącznikiem, w którym będą znajdować się szatnie dla uczniów wraz z toaletami i natryskami, pokój dla nauczyciela i magazyn sprzętu sportowego. Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie instalacje, składane trybuny, nagłośnienie, tablice do koszykówki, drabinki sportowe i inny sprzęt sportowy. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez położenie opaski, podejścia z kostki polbrukowej, plac manewrowy, ogrodzony panelami o wysokości 1,8 m. Na dzień 30 czerwca wykonano; fundamenty łącznika oraz sali gimnastycznej, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizację deszczową, instalację kanalizacji sanitarnej w łączniku,  posadzki betonowe w budynku łącznika oraz sali gimnastycznej, ściany nad ziemią budynku łącznika (bez wieńców), ściany nad ziemią sali gimnastycznej do wysokości ok. 1,5 m.

2) „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Chopina, K. Wielkiego, Górczyńskiego, Ks. Wieczorka, Toruńskiej. Moniuszki i Paderewskiego”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w mieście. Projekt rozpoczęty w 2007 roku. Wartość oszacowano na kwotę 290.000 zł, z tego zrealizowano już w latach poprzednich wydatki na kwotę 212.444zł, pozostałe 77.556 zł w WPF zaplanowano do realizacji w roku 2017. Pozostała wartość projektu obejmuje montaż oświetlenia ulicznego w ulicach: Ks. Wieczorka, K. Wielkiego, Górczyńskiego.

3) „Budowa przepompowni wód opadowych przy ul. Broniewskiego w Radziejowie”. Celem projektu jest zapobieganie podtopieniem działek gruntu przez wody opadowe. Realizacja projektu obejmuje lata 2011 – 2017. Przygotowana jest dokumentacja projektowa umożliwiająca realizację zadania, które zaplanowano na 2017 rok. Na bieżący rok budżetowy nie przewidziano limitu.

4) „Zakup i montaż urządzeń monitoringu  wizyjnego” celem  zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa.  Limit wydatków zadania wynosi 62.372 zł. Zadanie  rozpoczęto w 2010r. w którym zakupiono i zainstalowano system monitoringu  wizyjnego składającego się z punktu obserwacyjnego przy ul. Toruńskiej 1 i Kościuszki 20/22 z kamerą mega pikselową, przekaźnikiem, punktem  zbiorczym i serwerem.  Docelowo do serwera można dołączyć  24 kamer. W 2011 roku zamontowano dwie kamery, monitorujące obszar wokół szkoły podstawowej i boiska „Orlik 2012” oraz teren rynku miejskiego. W  2012 roku  zamontowano kamery przy ul. Rzemieślniczej, budynku Biblioteki oraz wykonano instalację w budynku przedszkola do której nie podłączono kamery wizyjnej. Na 2013  nie przewidziano limitu. Na 2014 rok limit określono do kwoty 10.000 zł, brak realizacji. Pozostały limit w kwocie 5.681 zł został zaplanowany na 2015 rok.

5) „Przebudowa i remont stadionu i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu infrastruktury sportowej służącej ogółowi mieszkańców. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 791.144 zł, z tego limit na 2014 rok wynosi 466.000 zł, wykonano 7.380,00 zł, co stanowi 1,58% planu. Zaplanowano, iż zadanie będzie zakończone w 2015 roku. Zakres obejmuje wymianę ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu, remont chodników, schodów, wjazdu na obiekt, wymianę kabin dla zawodników i sędziów, wymianę bramek na boisku treningowym, montaż piłko chwytów, remont szatni, toalet, łazienek, pomieszczeń siłowni. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymano dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki okres realizacji i jego zakres może ulec zmianie. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. W ramach limitu na 2014 rok zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń wewnętrznych parteru oraz piwnicy części budynku przeznaczonej na zaplecze sportowe, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej remont instalacji elektrycznej i  instalacji wod- kan parteru oraz piwnicy części budynku przeznaczonej na zaplecze sportowe. Prace winny być zakończone do 7 listopada br.

6)  „ Urządzenie cmentarza komunalnego”. Celem zadania jest zapewnienie pochówku dla mieszkańców. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U z 2011r. Nr 118, poz. 687) Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 233.813 zł, okres realizacji 2013-2017 rok ustalono na kwotę 230.000 zł.

Radziejów, dnia 14 sierpień 2014r.